附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价√   项目完成结果评价□

项目名称：      卫生健康信息化建设项目

项目单位：   岳阳楼区人民医院、岳阳楼区妇幼保健院

主管部门：       岳阳楼区卫生健康局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2021年6月28日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 任伐 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8866803 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 楼区人民医院、楼区妇保院 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2020年1月起至2020年 12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 300 |  | 实际到位资金 （万元） | 300 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 300 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 300 |  | 区财政 | 300 |  |  | 区财政 |  |  | 300 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 人民医院信息化建设 |  |  |  | 200万 |  | 2020年11月2号 |  |  |  |  | 区人民医院合同签订金额为349万元 |  |  |
| 妇保院信息化建设 |  |  |  | 100万 |  | 2020年9月1号 |  |  |  |  | 区妇幼保健院合同签订金额为344万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 300万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 1.人民医院：2020年完成机房基础建设，2021年6月30日完成基础建设，7月15日前进行试运行，10月30日完成所有数据接口建设完成建设。区2，妇保院：2020年信息化基本完成并于2021年年底完成系统验收 |  |  |  |  |  |  |  | 1，人民医院：已经完成机房基础建设，四大系统已经完成数据写入。网络正在优化调整中，预计7月初进行试运行。 2.妇保院：2020年7月-11月完成HIS，LIS，PSCS，EMR，微信公众号及机房建设；2020年12月-2021年4月上线“妇幼健康管理信息平台” |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 系统覆盖率 |  |  | 70% |  | 55% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 系统使用率 |  |  | 75% |  | 50% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 全院新系统培训率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 医护人员工作效率 |  |  | 60% |  | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 病人诊间时间 |  |  | 49% |  | 49% |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 医院管理水平 |  |  | 35% |  | 35% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 医疗收入提高 |  |  | 5% |  | 5% |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 区域化医疗服务能力 |  |  | 60% |  | 60% |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 减少纸张使用 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 患者满意度 |  |  | 94% |  | 99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 职工满意度 |  |  | 95% |  | 99% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 任伐 |  |  | 楼区卫健局副局长 |  |  |  | 楼区卫健局 |  |  |  | 任伐 |  |  |
| 陈锋 |  |  | 院长 |  |  |  | 楼区人民医院 |  |  |  | 陈锋 |  |  |
| 周朝辉 |  |  | 副院长 |  |  |  | 楼区人民医院 |  |  |  | 周朝辉 |  |  |
| 刘立军 |  |  | 副院长 |  |  |  | 楼区人民医院 |  |  |  | 刘立军 |  |  |
| 汪卫平 |  |  | 院长 |  |  |  | 楼区妇幼保健院 |  |  |  | 汪卫平 |  |  |
| 殷敬勋 |  |  | 副院长 |  |  |  | 楼区妇幼保健院 |  |  |  | 殷敬勋 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 自评等级优秀 2021 年 6 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 自评情况属实 项目单位负责人（签章）： 2021 年 6月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） - 项目基本概况 根据《国务院办公厅关于促进‘互联网+医疗健康’发展意见》（国办发【2018】26号）、《关于落实卫生健康行业网络信息与数据安全责任的通知》国卫办规划发【2019】8号、《医院智慧服务分级评估标准体系》（国卫办医函【2019】236号），区卫健局提出“互联大数据、打造大健康、助力大城市”发展理念等相关文件精神，参照有关规范、标准和互联互通的行业趋势，为达到国家信息化医院管理的标准，急需更新我区信息化系统和机房建设。 - 项目资金使用及管理情况 项目资金300万元，人民医院与中国联通签订合同金额为349万元，2020年已支付180万元，项目完成后支付余款。妇幼保健院与中国联通签订合同金额为344万元，2020年已支付135万元。 （三）项目组织实施情况 楼区人民医院于2021年3月初启动医院信息化建设，楼区妇幼保院于2020年7月启动信息化建设项目。 在建设前期间进行了积极的探索，我院系统覆盖了HIS、PACS、LIS、EMR等多方模块。在硬件方面采用了超融合架构，新增相关服务器、网络硬件购置了14台。机房已经完成基本建设、软件即将完成四大系统的数据录入，网络架构还在进一步调整完善中。 （四）综合评价情况及评价结论 目前楼区人民医院信息化正在建设中，楼区妇幼保健院 “互联网+医疗健康”智慧医疗设有HIS、LIS、PACS、EMR、体检管理系统、微信公众号和远程影像诊断系统等，实现了集网上挂号、缴费、查检验报告的就医全流程服务。患者从预约挂号、进院检查、报告查询，到住院缴费，都可以在智慧医疗服务平台上实现。同时，医院将门诊业务流程进行自助化、智能化重构，大大减少了排队等候环节，改善了就医感受。 （五）项目主要绩效情况分析 1、病人就诊时间缩短，不需排长队缴费、取药、等检查报告等，满意度大大提升。 2、通过信息系统建设，各类信息实现规范化标准化管理。 3、以临床应用为目标，不断完善功能。根据科室要求，在保证安全的前提下，不断改进模块功能，使系统更有实用性和操作性。 4、建立完备的基础数据库，不但为临床医疗服务，同事可以进行统计分析，为医院的科学管理提供信息支持，实现数据和功能的兼容，并能保障后期的维护和升级。 5、强化责任意识，不断完善管理措施，为保证系统安全设置防火墙。对各项权限开通或增加严格的审批，使医院信息安全不断完善改进。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 医院信息化建设可以提高医生的工作效率与病人的服务质量，提高了经济效益，有助于提高医疗人员的整体素质，增强医院核心竞争力。 存在的问题及建议:1.信息化的技术手段应用深度不够，无法对医疗主体业务管理进行有效的决策支持。2.对信息化建设的投入太少。3.建立有效的开发管理体系。4.以降低风险为目标，进行全方面安全建设。

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | - 构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。